ПЛАН-ГРАФИК

Проекта внедрения системы ХАССП

г. Бердск										«11» мая 2022 года

Рабочая группа постановила:

Разработку и внедрение системы безопасности пищевых продуктов, основанной на принципах ХАССП (далее системы ХАССП), осуществлять в соответствии со следующим графиком:

| № | Документ, процедура, действие | Дата завершения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить и документировать политику относительно безопасности выпускаемой продукции | 30.05.2022 | С.А.Зуев |
| 2 | Определить и документировать предупреждающие действия, которые устраняют риски или снижают их до допустимого уровня (Программа предварительных условий) | Постоянно | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 3 | Документировать и проверить исходную информацию для разработки Системы: - Информация о производстве - Наименование и обозначение основного сырья и упаковки - Информация о выпускаемой продукции | Постоянно | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 4 | Разработать процедуру по утверждению, публикации и передаче другим лицам и организациям, пересмотру, регистрации и кодированию документов системы ХАССП. | 30.10.2022 | С.А.Зуев |
| 5 | Выявить и оценить все виды опасностей, возникающих в процессе производства и реализации продукции | 30.10.2022 | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 6 | Выявить все возможные опасные факторы, которые могут присутствовать в производственных процессах. | 30.10.2022 | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 7 | По каждому потенциальному фактору провести анализ риска с учетом вероятности появления фактора и значимости его последствий | 30.10.2022 | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 8 | Определить Критические Контрольные Точки | 30.10.2022 | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 9 | Разработать систему мониторинга | 30.10.2022 | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |
| 10 | Составить и документировать корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения критических пределов | Постоянно | С.А.Зуев А.С.Игонина М.В.Лыкова |

Руководитель рабочей группы по безопасности				С.А.Зуев

С Планом-графиком № П-02-2022 ознакомлены:

| № | Должность: | Ф.И.О.: | Подпись: | Дата: |
| --- | --- | --- | --- | --- |